**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Data de Inicio** | **Data da Conclusão** |
| Documento de Requisito | Victor | 03/08/17 | 01/12/17 |
| Diagrama de Caso de Uso | Victor | 17/08/17 | 20/09/17 |
| Diagrama de Classe | Victor | 17/08/17 | 01/12/17 |
| Modelo Relacional | Victor | 22/08/17 | 21/09/17 |
| Diagrama de Sequência | Victor | 18/08/17 | 01/12/17 |
| Diagrama de Atividade | Victor | 18/08/17 | 01/12/17 |
| Banco de Dados | Victor | 18/08/17 | 22/09/17 |
| Cadastro de Cargo (incluir, alterar) | Victor | 12/09/17 | 20/10/17 |
| Cadastro de funcionário (incluir, alterar) | Victor | 12/09/17 | 20/10/17 |
| Cadastro de cliente (incluir, alterar) | Victor | 12/09/17 | 20/10/17 |
| Cadastro de categoria de produto (incluir, alterar) | Victor | 19/09/17 | 20/10/17 |
| Cadastro de produto (incluir, alterar e excluir) | Victor | 19/09/17 | 20/10/17 |
| Cadastro de compra (incluir, alterar) | Victor | 19/09/17 | 01/12/17 |
| Cadastro de venda (incluir, alterar e excluir) | Victor | 26/09/17 | 01/12/17 |
| Cadastro de fornecedor (incluir e alterar) | Victor | 26/09/17 | 01/12/17 |
| Cadastro de Forma de Pagamento (incluir, alterar) | Victor | 05/10/17 | 01/12/17 |
| Emitir Relatório de venda | Victor | 15/11/17 | 01/12/17 |
| Emitir Relatório de compra | Victor | 15/11/17 | 01/12/17 |

**Banco de Dados**

**Manual de Usuário**

**Documento Requisito Atualizado**

**Todos os programas 30/11**

**Entrega Parcial 05/10 e 06/10**