**CRONOGRAMA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Atividade** | **Responsável** | **Data de Inicio** | **Data da Conclusão** |
| Documento de Requisito | Victor | 03/08 | 26/10 |
| Diagrama de Caso de Uso | Victor | 17/08 | 20/09 |
| Diagrama de Classe | Victor | 17/08 | 26/10 |
| Modelo Relacional | Victor | 22/08 | 21/09 |
| Diagrama de Sequência | Victor | 18/08 | 26/10 |
| Diagrama de Atividade | Victor | 18/08 | 26/10 |
| Banco de Dados | Victor | 18/08 | 22/09 |
| Programação | Victor | 12/09 | 29/10 |
| Cadastro de Cargo (incluir, alterar, consultar) | Victor | 12/09 | 29/10 |
| Cadastro de funcionário (incluir, alterar, consultar) | Victor | 12/09 | 29/10 |
| Cadastro de cliente (incluir, alterar, consultar) | Victor | 12/09 | 29/10 |
| Cadastro de categoria de produto (incluir, alterar, consultar) | Victor | 19/09 | 29/10 |
| Cadastro de produto (incluir, alterar, consultar e excluir) | Victor | 19/09 | 29/10 |
| Cadastro de estoque (incluir, alterar, consultar) | Victor | 19/09 | 29/10 |
| Cadastro de venda (incluir, alterar, consultar e excluir) | Victor | 26/09 | 29/10 |
| Cadastro de fornecedor (incluir, alterar, consultar) | Victor | 26/09 | 29/10 |

**Banco de Dados**

**Manual de Usuário**

**Documento Requisito Atualizado**

**Todos os programas 30/11**

**Entrega Parcial 05/10 e 06/10**